Phần 1 – Phân tích

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| H1. “Làm tính năng đi ghép” chỉ có tiêu đề, không mô tả | Sai | D.E.E.P – Detailed appropriately | Thẻ đang ở đầu Product Backlog nên cần đủ chi tiết để Developers hiểu và thực hiện, không thể chỉ có tiêu đề chung chung. |
| H2. “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội” nằm trên “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép” | Sai | D.E.E.P – Prioritized | “Tự động chia tiền” có giá trị trực tiếp hơn cho tính năng đặt xe ghép nên phải được ưu tiên cao hơn. |
| H3. “Khách đánh giá bạn đi ghép” có ước lượng sơ bộ “lớn” | ✅ Đúng | — | Thẻ ở cuối Product Backlog chỉ cần chi tiết vừa đủ và có thể dùng ước lượng sơ bộ như “lớn”, sau này sẽ bổ sung chi tiết khi tiến gần đến Sprint. |
| H4. Tú tự thêm thẻ và kéo lên đầu Product Backlog | Sai | Quyền sở hữu Product Backlog | Chỉ Product Owner Đức có quyền thêm, bớt và sắp xếp thứ tự Product Backlog, dù Tú cho rằng việc này cần gấp. |
| H5. Code xong được kéo thẳng sang Done | Sai | Luồng cột + tiêu chuẩn Done | Code xong chưa đồng nghĩa với hoàn thành; thẻ chỉ được vào Done khi đạt đầy đủ tiêu chuẩn “xong”. |

Phần 2 – Sửa lỗi

H1: Đổi thành một User Story có mô tả rõ ràng, ví dụ: “Là khách hàng, tôi muốn đặt xe ghép để có thể đi chung chuyến với người khác và tiết kiệm chi phí.”

H2: Đưa “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép” lên trên “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội” trong Product Backlog.

H3: Giữ nguyên vì đây là hạng mục đúng; thẻ ở cuối Backlog có thể chỉ cần thông tin sơ bộ và ước lượng “lớn”.

H4: Tú chỉ đề xuất “Tối ưu tốc độ tải bản đồ”; Product Owner Đức mới là người quyết định thêm thẻ và sắp xếp vị trí trong Product Backlog.

H5: Các cột đúng theo thứ tự:

Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Review/Testing → Done

Thẻ chỉ được chuyển sang Done sau khi hoàn thành đầy đủ tiêu chuẩn Done, không phải chỉ vừa code xong.

Kết luận ngắn để ghi cuối bài

Product Backlog phải được Product Owner quản lý và sắp xếp theo giá trị; các hạng mục cần có mức chi tiết và ước lượng phù hợp với vị trí trong Backlog. Trello phải thể hiện đúng luồng công việc và chỉ đưa thẻ vào Done khi thực sự hoàn thành.