Phần 1 – Phân tích

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| H1. “Làm tính năng đi ghép” chỉ có tiêu đề, không mô tả | ❌ Sai | D.E.E.P – Detailed appropriately | Thẻ quá chung chung, chưa có đủ thông tin để Developers hiểu cần làm gì. |
| H2. “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội” nằm trên “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép” | ❌ Sai | D.E.E.P – Prioritized, sắp xếp theo giá trị | Tính năng chia tiền phục vụ trực tiếp chức năng đặt xe ghép nên cần được ưu tiên cao hơn đổi màu giao diện. |
| H3. “Khách đánh giá bạn đi ghép” có ước lượng “lớn” | ❌ Sai | D.E.E.P – Estimated | Ước lượng “lớn” còn quá sơ bộ, cần có ước lượng đủ để đội phát triển sử dụng khi lập kế hoạch. |
| H4. Tú tự thêm và kéo thẻ lên đầu Product Backlog | ❌ Sai | Quyền sở hữu Product Backlog | Chỉ Product Owner Đức được thêm, bớt và sắp xếp thứ tự Product Backlog, dù Tú có lý do hợp lý. |
| H5. 4 cột: Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Done; code xong kéo thẳng Done | ❌ Sai | Luồng cột một chiều + tiêu chuẩn Done | Thiếu bước kiểm tra/hoàn thành theo quy trình và không thể đưa thẻ vào Done chỉ vì đã code xong. |

Hạng mục đúng

Trong 5 hạng mục, không có hạng mục nào hoàn toàn đúng theo các quy tắc đã cho. Vì vậy không có hạng mục nào được phép “giữ nguyên”.

Phần 2 – Sửa lỗi

H1: Đổi thành thẻ có mô tả rõ ràng, ví dụ: “Đặt xe ghép – cho phép khách chọn chuyến xe ghép phù hợp và xác nhận đặt xe”, với chi tiết vừa đủ để Developers hiểu yêu cầu.

H2: Product Owner sắp xếp lại thứ tự để “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép” nằm trên “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội” vì có giá trị nghiệp vụ cao hơn.

H3: Bổ sung ước lượng phù hợp, ví dụ Story Point, thay cho mức “lớn” để đội có thể sử dụng khi lập kế hoạch Sprint.

H4: Tú không tự thêm hoặc sắp xếp thẻ; yêu cầu Product Owner Đức xem xét, sau đó Đức mới quyết định thêm và đặt thứ tự thẻ trong Product Backlog.

H5: Sửa thành luồng:

Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Review/Testing → Done

Thẻ chỉ được chuyển sang Done khi đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn hoàn thành (Definition of Done), không phải chỉ cần code xong.